**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**



**PROJECT PROPOSAL DOCUMENT**

**DỊCH VỤ ĐẶT CHỖ NGỒI TẠI THƯ VIỆN ĐÀ NẴNG**

Version: V12.02

Project team: WARRIORS

Created date: 12/02/2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | |
| **Project Acronym** | LRSDN | | |
| **Project Title** | Dịch Vụ Đặt Chỗ Ngồi Tại Thư Viện Đà Nẵng | | |
| **Start Date** | 12/02/2022 | **End Date** |  |
| **Product Owner** | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | | |
| **Partner Organization** | Da Nang University of Economic | | |
| **Scrum Master** | Mạch Thị Hiền | mmachthihienym@gmail.com | 0344435671 |
| **Team Members** | Nguyễn Quốc Hưng | Sinhvienkinhte30@gmail.com | 0916121711 |
| Phạm Thị Kiều Trinh | kieutrinhpham06102001@gmail.com | 0985235009 |
| Nguyễn Thị Mỹ Duyên | ntmy28102001@gmail.com | 0352318030 |
| Nguyễn Thị Kiều Oanh | oanhnguyen05012001@gmail.com | 0385325833 |
| Nguyễn Thị Hoài | hoaizaza1006@gmail.com | 0329428039 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT NAME** | | | |
| **Document Title** | Proposal Document | | |
| **Author(s)** | WARRIORS | | |
| **Role** |  | | |
| **Date** | **12/02/2021** | **File name:** | [LRSDN] Proposal\_V12.02 |
| **URL** |  | | |
| **Access** | Project team and mentor | | |

**REVISION HISTORY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** |
| **V12.02** | Team | 12/02/2022 | Tạo Proposal project |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# PROJECT OVERVIEW

## Background

Thư viện với vai trò như một trung tâm văn hóa, trung tâm khoa học giáo dục và công nghệ, trung tâm tri thức,... là nơi nhu cầu tìm kiếm thông tin phục vụ cho công việc, học tập cũng như cuộc sống hàng ngày. Hầu hết các thư viện mang tính phục vụ cộng đồng hiện nay đều được thiết kế và tổ chức dưới mô hình thư viện mở. Trên thực tế, hệ thống thư viện nói chung trên cả nước đã và đang có những bước chuyển mình thay đổi theo chỉ tiêu đề án chuyển đổi thành thư viện số.

Ngày nay, con người đã đang cho ra đời nhiều những sản phẩm dịch vụ thư viện trực tuyến là công cụ hỗ trợ giao tiếp để tương tác với người dùng:

* LibGuides - Ứng dụng dịch vụ hướng dẫn tìm tin theo chủ đề (Subject Guide): công cụ cho các thư viện tổ chức lại các nguồn lực thông tin theo từng chủ đề, môn loại,..
* LibCal: Công cụ quản lý dịch vụ đặt phòng (room-booking), thiết bị CSVC trong thư viện phục vụ các nhu cầu hội thảo, thảo luận nhóm, sử dụng phòng học, phòng đọc chuyên gia.... Đặt chỗ và lên lịch hẹn với các chuyên gia tư vấn tìm tin (thủ thư, giáo viên...).
* LibAnalytics: Công cụ thống kê lượng sử dụng các dịch vụ thư viện, bao gồm thống kê sử dụng tạp chí, sách,thống kê ra vào; thống kê bổ sung và lưu thông;
* LibAnswers: Công cụ cho thư viện hỗ trợ, tương tác với bạn đọc thông qua chat, SMS, mạng xã hội.
* LibStaffer: Công cụ giúp tạo và quản lý lịch làm việc của các thư viện viên, cho phép quản lý đổi ca; theo dõi giờ làm việc tối đa/ tối thiểu cho các thư viện viên

→ Tuy nhiên, sự ứng dụng tại địa bàn địa phương là chưa cao, cụ thể là ở các thư viện và trung tâm học liệu tại thành phố Đà Nẵng. Với bối cảnh hiện tại, Đà Nẵng thành phố lớn thứ ba cả nước nên số học sinh, sinh viên ở thành phố này cũng rất cao. Trong khi đó thư viện nơi tự học dành cho học sinh, sinh viên lại có không gian rất là ít và hạn chế. Mỗi khi muốn tìm chỗ tự học hay làm việc nhóm để tìm được một chỗ học sẽ rất vất vả. Bởi các công cụ trực tuyến chưa được triển khai và ứng dụng rộng rãi phục vụ cho nhu cầu tiềm năng này. Vì vậy sự ra đời của website sẽ hứa hẹn mang lại những tính năng cho phép người dùng có thể:

+ Tiết kiệm thời gian: Dễ dàng chủ động đăng ký chỗ ngồi và khung giờ tự học tại các thư viện và trung tâm học liệu.Người dùng chỉ cần lên website và tiến hành đặt chỗ trước mà không cần phải vất vả lên tới trường và khi đó nếu hết chỗ bạn chỉ có thể về hoặc tìm đến một nơi khác. Sẽ rất mất thời gian nếu bạn sinh viên đó ở xa.

+ Tiết kiệm không gian và tiền bạc: Nhằm giúp cho không gian thư viện không bị trống. Khi có website thì sẽ giúp học sinh sinh viên tiết kiệm tiền bạc. Thay vì bạn phải chạy đi tìm chỗ yên tĩnh để tự học, làm việc nhóm thì bạn chỉ cần vào website là biết được mọi thông tin

+ Sự tiện lợi: Trên website sẽ quản lý chỗ ngồi tất cả thư viện của các trường và các trung tâm học liệu ở Đà Nẵng để các bạn học sinh, sinh viên dễ dàng tìm kiếm một địa chỉ gần nhà làm nhóm hoặc muốn tự học. Khi bạn tiến hành đặt chỗ trước sẽ tránh được trường hợp: khi bạn đến nơi thì thư viện full gây mất thời gian công sức. Thay vì phải đến tận nơi để xin giấy đăng ký thẻ thành viên thì bây giờ người dùng có thể thực hiện thao tác này đơn giản ngay trên điện thoại di động.

## Prior arts.

Hiện nay trên các website của các trung tâm học liệu chỉ mới có duy nhất một chức năng đặt trước tài liệu tham khảo ở thư viện trên.

Vì vậy nhóm nghĩ rằng xây dựng một website tập trung vào việc đặt trước chỗ ngồi trước khi đến thư viện để các bạn có thể dễ dàng tiếp cận với môi trường học tập một cách nhanh chóng thuận tiện không bận tâm đến việc phải tìm kiếm chỗ ngồi khi tới thư viện. Vì chưa có website nào tại Đà Nẵng có chức năng đặt chỗ trước ở thư viện nên dự án này có phần chiếm ưu thế so với đối thủ cạnh tranh.

## Proposed solution

Để giải quyết vấn đề đã nêu ở trên, nhóm của chúng tôi đề xuất xây dựng một website có tên là Dịch vụ đặt chỗ ngồi tại thư viện Đà Nẵng. Website có tính năng chính là đăng ký khung giờ và chỗ ngồi đọc sách/tự học ở thư viện thành phố Đà Nẵng, đồng thời tích hợp thêm các tính năng khác như: đăng ký thẻ thành viên trực tuyến,... Website nhằm giúp học sinh, sinh viên tại thành phố Đà Nẵng tiết kiệm được thời gian, thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm chỗ ngồi tại thư viện. Và giúp người dùng sử dụng quỹ thời gian vào mục đích học tập và làm việc một cách hiệu quả

## Goals

- Tạo ra một website cho phép học sinh, sinh viên có thể đăng ký trước chỗ ngồi và khung giờ tự học của mình (giờ ra - vào) tại thư viện hoặc những trung tâm học liệu. Đồng thời, người dùng cũng có thể đăng ký thẻ thành viên và tài liệu thông qua trang web.

- Trở thành một trang web hữu ích cho học sinh, sinh viên, giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm chỗ ngồi vào những khoảng thời gian cao điểm như ôn thi giữa kì, cuối kỳ, trung học phổ thông quốc gia,...

- Trang web có giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Người dùng có thể quan sát được khuôn viên tự học (bàn nào còn trống, bàn nào đã có người sử dụng) thông qua thiết bị điện tử có kết nối Internet mà không cần phải đến tận nơi.

## Techniques

* Dự án được xây dựng trên nền tảng Wordpress
* Ngôn ngữ lập trình: HTML, CSS, ASP NET
* Cơ sở dữ liệu: SQL Server
* Dự án sẽ được phát triển trên nền tảng:
* Sử dụng các trình duyệt Chrome, CocCoc, Edge để kiểm tra dự án
* Sử dụng công cụ Visual Studio Code để phát triển tính năng bổ sung

1. **TIME ESTIMATION**

|  |  |
| --- | --- |
| Number of members | 6 người |
| Number of working hours per day/person | 2 giờ |
| Number of working days per week | 3 ngày |
| Number of weeks | 10 tuần |
| Estimated time (hours) | = 360 |

# MASTER SCHEDULE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Task Name** | **Duration** | **Start** | **Finish** |
| **1** | Lên ý tưởng sơ lược | 1 tuần | 17/01/2022 | 25/01/2022 |
| **2** | Chọn ý tưởng, thiết lập môi trường làm việc. | 1 ngày | 26/01/2022 | 27/01/2022 |
| **3** | Lập proposal project | 1 tuần | 07/02/2022 | 13/02/2022 |
| **4** | Lập product backlog | 2 tuần | 14/02/2022 | 27/02/2022 |
| **5** | Tiến hành thực thi và theo dõi dự án | 8 tuần | 28/02/2022 | 24/04/2022 |
| **6** | Đánh giá dự án | 2 tuần | 25/04/2022 | 08/05/2022 |

# ROLES AND RESPONSIBILITIES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Responsibilities** | **Participant(s)** |
| **Scrum Master** | - Xây dựng nhóm, phân chia công việc phù hợp  - Đảm bảo công việc hoàn thành theo đúng tiến độ và đúng mục tiêu đã đề ra | Mạch Thị Hiền |
| **Product owner** | - Kiểm tra dự án có đúng như mục tiêu ban đầu  - Kiểm tra chức năng và đánh giá  - Chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm | Nguyễn Thị Mỹ Duyên |
| **Team Member** | - Mỗi thành viên trong nhóm đều có trách nhiệm với dự án và bộ phận mình đảm nhận  - Đưa ra ý kiến đóng góp cho dự án | - Nguyễn Quốc Hưng  - Phạm Thị Kiều Trinh  - Nguyễn Thị Mỹ Duyên  - Nguyễn Thị Kiều Oanh  - Nguyễn Thị Hoài |